| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор НКО «ФКР МО» ___________ Киселёв В.В. « ____ » __________ 2016 г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск» С.И. Бабыкин |
|  |  | « » марта 2013 г. |
|  |  | Реестровый номер торгов 12.13-2 |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

ТЕХНИЧЕСКООЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПРОЦЕНТА ИЗНОСА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАСПОРТОВ И ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ КРОВЕЛЬ, ЧЕРДАКОВ, ТЕХНИЧЕСКОИХ ЭТАЖЕЙ И ПОДВАЛОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

##### Мурманск

##### 2016

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

# 1. Предмет конкурса. Место, условия и сроки выполнения Работ.

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения Договора на выполнение Работ по технической инвентаризации многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 31 марта 2014 года № 168-ПП, с определением процента износа, предоставлением технических паспортов и выполнением дополнительных работ по обследованию кровель, чердаков, технических этажей и подвалов жилых домов для некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее - Договор).

1.2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, Работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам Работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

1.3.  Местом выполнения Работ является: Мурманская область, многоквартирные жилые дома, расположенные на территории Мурманской области, включенные в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области

1.4. Сроки выполнения Работ:

1.4.1. Начало выполнения Работ – дата заключения Договора;

1.4.2. Окончание выполнения Работ в течение 8 (восьми) месяцев со дня заключения Договора, но не позднее «22» июля 2017 года.

1.5. Документация о конкурсе включает в себя:

1) Инструкцию и образцы форм, рекомендуемых для заполнения участникам;

2) Расчет начальной (максимальной) цены Договора;

3) Проект Договора

4) Техническое задание.

1.6. Местом подачи заявок участниками является местонахождение НКО «ФКР МО»: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1, 1-й этаж, приемная (понедельник – пятница с 9:00 до 13:00; выходные дни суббота, воскресенье);

1.7. Дата начала подачи заявок: 17 октября 2016 г.;

Дата окончания подачи заявок: 11 ноября 2016 г.

2. Начальная (максимальная) цена Договора.

2.1. Начальная (максимальная) цена Договора на весь период действия договора – 19 689 928,33 (девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 33 копейки.

2.2. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения Работ, устанавливаются в проекте Договора и Техническом задании (Приложение № 1 к проекту Договора).

2.3. Порядок формирования цены конкурса указан в Расчете начальной (максимальной) цены Договора (Приложении № 2 к настоящей Конкурсной документации);

Валюта, используемая для расчета стоимости и оплаты услуг по Договору и расчетов с Исполнителем - российский рубль.

2.4. Источником финансирования выполняемых Работ по Договору, заключенному по результатам конкурса, являются субсидии из областного бюджета Мурманской области.

2.6. Стоимость оказания услуг по Договору включает в себя все расходы, необходимые для оказания услуг, в том числе стоимость материалов и оборудования, использование транспорта, накладные расходы, сметную прибыль, уплату всех видов налогов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей Исполнителя, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Сведения о Заказчике.

3.1. Заказчик:

1)	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее НКО «ФКР МО»);

2) юридический адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1;

3) почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1;

4) банковские реквизиты:

ИНН 5190996259, КПП 519001001

Р/счет 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г. Мурманск,

БИК 044705615, Кор/счет 30101810300000000615;

5) контактное лицо: Гунбин Артур Рудольфович;

- контактный телефон 8(815-2) 41-25-29, факс 8(815-2) 41-26-62

- адрес электронной почты: mail@fkrmo.ru

- время приема: рабочие дни с 14:00 до 15:00.

3.2. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является конкурсная комиссия НКО «ФКР МО», созданная в соответствии с Порядком закупок, утвержденным приказом Минэнерго и ЖКХ от 28.11.2013 № 189.

4. Требования, предъявляемые к участникам конкурса.

4.1. Участник конкурса должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом конкурса.

4.2. Отсутствие участника конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральными законами от 08.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3. Не проведение ликвидации участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4.4. Не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

4.5. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер который превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Требование обеспечения исполнения Договора.

5.1. Требование не установлено.

6. Расходы на участие в конкурсе

6.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе и заключением Договора.

6.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

7. Документы, входящие в состав заявки

7.1.  Заявка должна содержать следующие документы, содержащие информацию об участнике конкурса: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (в соответствии с Формой № 1 к заявке участника);

7.2. Квалификационные требования:

Участник конкурса должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) участник конкурса должен иметь опыт выполнения Работ по предмету конкурса;

б) у участника конкурса должны иметься финансовые, трудовые ресурсы, оборудование и другие материальные возможности, для выполнения Работ, являющихся предметом настоящего конкурса.

7.3. Участник конкурса в составе конкурсной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:

1)	надлежащим образом оформленную Форму № 1 к Инструкции участникам настоящей конкурсной документации;

2)	 опись представленных документов, заверенную подписью и печатью участника (Форма № 2 к конкурсной заявке);

3)	 копию паспорта (для физических лиц);

4)	 учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке;

5)	 полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),

7)	 протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени участника конкурса, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени участника конкурса, без доверенности;

8)	доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени участника конкурса, в случае отсутствия полномочий по Уставу;

9)	  бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (или налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой), за 2015 год и на последнюю отчетную дату 2016 года (копии с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением копии документа, подтверждающего получение бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках или налоговых деклараций Федеральной налоговой службой);

7.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям участника конкурса также предоставляет в составе конкурсной заявки копии Договоров на выполнение Работ аналогичных предмету конкурса;

7.5. Сведения о наличии трудовых ресурсов участника, подтверждаются заверенными копиями трудовых книжек работников) участника.

Сведения об имеющемся оборудовании и других материальных возможностях, для выполнения Работ, являющихся предметом настоящего конкурса, подтверждаемые участником предоставлением письменного документа в форме справки.

8. Порядок подачи и заполнения заявок на участие в конкурсе.

8.1. Заявки должны быть оформлены на бумажном носителе, по форме №1 приложения к Инструкции участникам настоящей конкурсной документации, доставлены, Заказчику в запечатанном конверте, по адресу и в сроки, указанные в п. 1.6. и 1.7 настоящей конкурсной документации.

8.2. Каждый конверт с заявкой, поступившие в срок, регистрируются Заказчиком.

Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный конверт.

Каждый поступивший конверт с заявкой в письменной форме также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника, не допускается. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

8.3. Заказчик может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.

8.4. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

8.5. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в конкурсе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике, является риском участника конкурса, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника к участию в конкурсе.

8.6. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

8.7. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса до предусмотренных даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

8.8. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

8.9. Все документы по описи, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, включая опись документов (Форма № 2 к конкурсной заявке), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью, на обороте указано количество страниц, указанных цифрами и прописью, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью.

8.10. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.11. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

8.12. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны строго соответствовать порядку, указанному в форме «Опись документов» (Форма № 2 к конкурсной заявке).

8.13. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.

8.14. Все документы, представленные в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

8.15. Претендент указывает на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес и другие идентификационные признаки. На конверте указывается следующим образом наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На право заключения Договора на выполнение Работ по технической инвентаризации многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 31 марта 2014 года № 168-ПП

8.16. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность разрушения его целостности при вскрытии.

8.17. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований п. 8.16. Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

8.18. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

9. Место и дата проведения конкурса

9.1. Конкурс проводится по адресу:

183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, 1-й этаж, НКО «ФКР МО», зал переговоров.

9.2. Дата проведения конкурса – 14 ноября 2016 г. в 14 часов 30 минут.

10. Критерии оценки поданных заявок на участие в конкурсе

10.1. Первое место присуждается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов.

| Наименование критерия | Значимость критерия в баллах |
| --- | --- |
| Цена Договора | Не более 35 |
| Опыт выполнения Работ, аналогичных предмету конкурса | Не более 20 |
| Квалификация участника конкурса | Не более 20 |
| Наличие финансовых, трудовых ресурсов, оборудования и других материальных возможностей | Не более 10 |
| Сроки выполнения Работ | Не более 15 |
| Совокупная значимость критериев | 100 |

10.2. Шаг критерия:

10.2.1. «Цена Договора» составляет: 1 балл – снижение на 0,3 (три десятые) процента от начальной (максимальной) цены Договора;

Для расчета количества баллов по критерию, значение критерия умножается на значимость критерия равную 0,35;

10.2.2. «Опыт выполнения Работ, аналогичных предмету конкурса» составляет: 1 балл – за 1 (один) исполненный договор;

Для расчета количества баллов по критерию, значение критерия умножается на значимость критерия равную 0,20;

10.2.3. «Квалификация участника конкурса» составляет: 1 балл – 2 (два) квалифицированных специалиста;

Для расчета количества баллов по критерию, значение критерия умножается на значимость критерия равную 0,20;

10.2.4. Для расчета количества баллов по критерию «Наличие финансовых, трудовых ресурсов, оборудования и других материальных возможностей» составляет 1 балл за подтвержденные копиями документов, согласно пункта 7.5 настоящей конкурсной документации и документом в форме справки подтверждающей имеющиеся ресурсы участника;

Для расчета количества баллов по критерию, значение критерия умножается на значимость критерия равную 0,10;

10.2.5. «Сроки выполнения Работ» составляет: 1 балл – 0.2 (две десятых) месяца;

Для расчета количества баллов по критерию, значение критерия умножается на значимость критерия равного 0,15.

11. Порядок заключения Договора

11.1. Участник конкурса обязан в течение в течение 10 календарных дней после проведения конкурса и утверждения протокола конкурсной комиссии,  подписать договор на выполнение Работ.

11.2. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил в Фонд в течение 10 календарных дней с момента получения договора, подписанный им договор (или протокол разногласий), такой участник признается уклонившимся от заключения договора. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер.

Форма № 1

к Инструкции участникам

Конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику:

Некоммерческая организация

«Фонд капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных

домах в Мурманской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На право заключения Договора на выполнение работ по Технической инвентаризации многоквартирных жилых домов на территории Мурманской области, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов, с определением процента износа, предоставлением технических паспортов и выполнением дополнительных работ по обследованию кровель, чердаков, технических этажей и подвалов жилых домов для некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области

1.	Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, ____________________________________________________________________

(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

в лице______________________________________________________________ ,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)

действующего на основании ___________________________________, сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2.	Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже.

3.	Предлагаемые нами условия исполнения Договора:

| N№ п/п | Наименование показателя критерия оценки заявок | Единица измерения | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цена Договора | Российский рубль |  | Указывается цифрами |
| 12. | Опыт выполнения Работ, аналогичных предмету конкурса | Год |  | Указывается количество лет опыта выполнения Работ, аналогичных предмету конкурса, подтвержденного копиями документов, указанных в п. 7.3. конкурсной документации |
| 43. | Квалификация участника конкурса: наличие финансовых, трудовых ресурсов, оборудования и других материальных возможностей | У.ед. |  | Указывается количество специалистов, состоящих с участником в трудовых отношениях, имеющих квалификацию, необходимую для выполнения Работ, и количество имеющихся материальных ресурсов, подтвержденное копиями документов и справкой, указанных в п. 7.5. конкурсной документации |
| 55. | Сроки выполнения Работ | Дни |  | Указывается цифрами |

4.	Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

5.	Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги на требуемых условиях, обеспечить выполнение требований, содержащихся в конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6.	Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении _______________________________________________________

(наименование организации претендента)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» на выполнение Работ по «Технической инвентаризации многоквартирных жилых домов на территории Мурманской области, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов, с определением процента износа, предоставлением технических паспортов и выполнением дополнительных работ по обследованию кровель, чердаков, технических этажей и подвалов жилых домов» для некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» и предоставлять услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.

7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая номера стационарного и мобильного телефонов, факс (с указанием кода), адрес электронной почты).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить Договор в период с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания официального договора настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком Договора о заключении Договора на условиях наших предложений и конкурсной документации.

10. Сведения об участнике конкурса:

10.1. Участник (для юридического лица):

| 1.1. Фирменное наименование (наименование) юридического лица |  |
| --- | --- |
| 1.2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица |  |
| 1.3. Юридический и почтовый адрес (-а) |  |
| 1.4. Место нахождения юридического лица |  |
| 1.5. Контактный телефон |  |
| 1.6. ИНН |  |
| 1.7. Банковские реквизиты |  |
| 1.7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 1.7.2. Расчетный счет |  |
| 1.7.3. Корреспондентский счет |  |
| 1.7.4. БИК |  |

10.2. Участник (для физического лица):

| 1.1. Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| 1.2. Паспортные данные |  |
| 1.3. Сведения о месте жительства |  |
| 1.4. Контактный телефон |  |
| 1.5. ИНН |  |
| 1.6. Банковские реквизиты |  |
| 1.6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 1.6.2. Расчетный счет |  |
| 1.6.3. Корреспондентский счет |  |
| 1.6.4. БИК |  |

11.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________________________________________________________

12.	К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе и указанные в описи (Форма № 2) - на _____стр.

Руководитель (представитель) организации, физическое лицо (представитель физического лица)

_____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 2

к конкурсной заявке

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в конкурсе на право заключения Договора на выполнение работ по «Технической инвентаризации многоквартирных жилых домов на территории Мурманской области, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов, с определением процента износа, предоставлением технических паспортов и выполнением дополнительных работ по обследованию кровель, чердаков, технических этажей и подвалов жилых домов» для некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»

Настоящим ____________________________________________________

(наименование претендента)

подтверждает, что для участия в конкурсе на право заключения Договора на выполнение Работ по технической инвентаризации многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 31 марта 2014 года № 168-ПП, с определением процента износа, предоставлением технических паспортов и выполнением дополнительных работ по обследованию кровель, чердаков, технических этажей и подвалов жилых домов для Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п/п | Наименование документов | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 11. | Заявка на участие в конкурсе |  |
| 22. | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона |  |
| 3. | Заверенные копии учредительных документов участника конкурса |  |
| 44. | Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица - участника конкурса. |  |
| 55. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки. |  |
| 66. | Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках (или налоговые декларации для лиц, применяющих УСН, с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой), за 2015 год и на последнюю отчетную дату 2016 года (копии с отметкой инспекции ФНС либо с приложением копии документа, подтверждающего получение бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках или налоговых деклараций Федеральной налоговой службой |  |
| 97. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника |  |
| 88. | копии Договоров на выполнение Работ аналогичных предмету конкурса |  |
| 88. | Документы, подтверждающие соответствие участника квалификационным требованиям (п. 7.5 конкурсной документации) |  |
| 99. |  |  |
| 19. | ДОКУМЕНТЫ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫЕ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ: * |  |
| ВСЕГО СТРАНИЦ: |  |  |

*) Участник конкурса в подтверждение данных, содержащихся в заявке на участие в конкурсе, может представлять любые документы по своему усмотрению. Непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель (представитель) организации, физическое лицо  (представитель физического лица)              _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение №1 к Конкурсной документации

от ___ _____2016г.

Проект договора

ДОГОВОР № _____

г. Мурманск                                                                             «___» __________2016

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (сокращенное наименование НКО «ФКР МО») в лице Исполняющего обязанности Генерального директора Киселева Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, приказа Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 01.06.2015 №111, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и __________________________________ в лице ________________________________________, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель»,  действующего  на основании __________, с другой стороны,  в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»», на основании решения конкурсной комиссии (протокол от _______________ № ____________), заключили настоящий  договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется в установленный настоящим Договором срок выполнить Работы по технической инвентаризации многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 31 марта 2014 года № 168-ПП, с определением процента износа, предоставлением технических паспортов и выполнением дополнительных работ по обследованию кровель, чердаков, технических этажей и подвалов жилых домов  (далее - Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору),  календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и обеспечить оплату по настоящему Договору в пределах цены Договора.

1.2. Состав и объем Работ по технической инвентаризации многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества должен соответствовать нормативным документам:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1997г. №1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»; Технический учет жилищного фонда возлагается на специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации – унитарные предприятия, службы, управления, центры, бюро. Специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации для целей учета жилищного фонда вправе осуществлять техническую инвентаризацию объектов, относящихся к жилищному фонду, и выдачу технических паспортов на объекты жилищного фонда.

- Приказ Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» от 04.08.1998г.№37 «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации».

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока, который составляет три года с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.

1.3. Работы по технической инвентаризации необходимо выполнить в отношении 3 075 (трех тысяч семидесяти пяти) многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта общего имущества на территории Мурманской области (в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 №168-ПП (в действующих редакциях), а также проведении дополнительной инвентаризации кровель, чердаков и подвалов с определением процента износа, включая подготовку технических паспортов на бумажном носителе и в электронном (оцифрованном) виде, а также предоставлением сведений по износу всех элементов, входящих в перечень, услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме в электронном виде, в формате согласованном с Заказчиком.

2. Место, сроки и условия выполнения работ

2.1. Местом выполнения Работ является:

Мурманская область, многоквартирные жилые дома Мурманской области, включенные в региональную программу капитального ремонта общего имущества, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Техническому заданию).

2.2. Сроки выполнения Работ:

2.2.1. Начало выполнения Работ – дата заключения Договора;

2.2.2. Окончание выполнения Работ в течение 8-ти (восьми) месяцев со дня заключения Договора, но не позднее 22.07.2017 года.

2.3.3. Результат выполненных Работ Исполнитель передает, а Заказчик принимает по акту приема-передачи, в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.  Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена Договора составляет _____________________________ (__________________________________) рублей, в том числе НДС ____%,

3.1.1. Цена Договора определена на весь срок исполнения Договора, по результатам конкурса,  проведенного _________ (протокол от ____ №___) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору, включая: затраты на транспортные расходы, налоги, сборы пошлины и другие обязательные платежи, а также все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе командировочные расходы.

3.1.2. Авансирование Работ Договором не предусмотрено.

3.1.3. Установленная настоящим Договором цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, указанного в п. 3.1.4. настоящего Договора.

3.1.4. Цена Договора, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, может быть снижена по соглашению сторон, в случае изменения (уменьшения) объёмов Работ.

3.2. Оплату выполненных Работ по Договору осуществляет Заказчик, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке, на основании представленного Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных Работ (услуг) счетов, счетов-фактур.

3.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки (окончательного или соответствующего этапа) рассматривает и подписывает полученные документы, возвращает их Исполнителю или направляет отказ от его подписания.

3.4. Работы, выполненные Исполнителем с нарушениями условий Договора, не оплачиваются Заказчиком до устранения нарушений.

3.5. Оплата производится в рублях, платёжным поручением на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания обеими Сторонами документов, подтверждающих выполнение Работ, указанных в п. 3.2. и п. 3.3.

3.6. Никакие разногласия или споры коммерческого и некоммерческого характера, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, не могут служить основанием для приостановления, либо невыполнения Работ по Договору.

4.  Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Заказчика:

Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать от Исполнителя, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных технических паспортов МКД Мурманской области.

4.1.3. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполняемых Работ, с соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной в Договоре цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.4. Беспрепятственного доступа в любое время ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения.

Заказчик обязан:

4.1.4. Осуществить приемку выполненных Исполнителем Работ.

4.1.5. Оплачивать выполненные Исполнителем Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.6. Участвовать в составлении актов по выявленным недостаткам (дефектам).

4.2. Права и обязанности Исполнителя:

Исполнитель имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика выполнения его обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

Исполнитель обязан:

4.2.3. Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы, в объемах, указанных в техническом задании, обеспечив их надлежащее качество в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации, правилами безопасности жизни и здоровья, в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.4. Обеспечить качество выполнения всех Работ в полном соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1997г. №1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»;

- Приказ Министерство Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» от 04.08.1998г.№37 «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации».

4.2.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока. Устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

4.2.6. Устранить своими силами и за свой счет ущерб, нанесенный его действиями и действиями субподрядчиков имуществу Заказчика, а также ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, в процессе выполнения Работ, являющихся предметом настоящего Договора.

4.2.7.  Информировать Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней о завершении всех Работ по Договору.

4.2.8. Исполнитель обязан согласовать начало производства Работ с Заказчиком.

5.  Гарантийные обязательства

5.1. Исполнитель гарантирует, что все технические средства, применяемые для производства Работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на выполненные Работы составляет три года со дня подписания Сторонами акта выполненных Работ (услуг).

5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока.

5.3. Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков, выявленных в процессе производства и приемки Работ. При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих Работ другого Исполнителя с последующим взысканием расходов с Исполнителя в установленном действующим законодательством порядке.

6. Порядок сдачи и приемки Работ

6.1. Приемка результата выполненных Работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.  Технические паспорта многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта Мурманской области в окончательном виде,  в том числе экземпляры, выполненные на бумажном носителе и подписанные руководителем Заказчика и Исполнителем Работ, передаются Заказчику в 2-х (двух) экземплярах 1 (один) экземпляр -на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде.

6.3.  По окончании Работ по технической инвентаризации Исполнитель готовит акт приема-передачи выполненных Работ (услуг) и информирует Заказчика о выполнении Работ.

6.4.  Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные от Исполнителя документы и подписывает акт приема-передачи выполненных Работ (услуг) или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приёмки выполненных Работ. Один экземпляр акта приема-передачи направляется Исполнителю.

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. В случае отказа Исполнителя от участия в составлении акта или его подписания Заказчик составляет односторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (включая нарушение сроков выполнения Работ), Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика претензии (требования) уплатить неустойку в размере  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактического предъявления требования об уплате неустойки, от цены Договора, указанной в пункте  3.1. Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и до  дня полной её уплаты.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств, произошла по вине Заказчика.

Заказчик имеет право без согласия Исполнителя удержать причитающуюся ему сумму неустойки при окончательном расчёте с Исполнителем.

7.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении или прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.6. В случае возникновения претензий к Исполнителю, в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ, он несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные Работы. Заказчик не несет ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем к исполнению обязательств по Договору.

7.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Исполнителем своих обязанностей или совершения Исполнителем иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

7.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать взыскания убытков и неустойки в случае, если Исполнитель:

а) не приступил к Работам в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего Договора;

б) допустил систематическое (два и более случаев) выполнение Работ с ненадлежащим качеством, зафиксированное актами Заказчика;

в) неоднократно нарушил условия Договора;

г) допустил при выполнении Работ нарушение условий настоящего Договора нормативных правовых актов Российской Федерации, норм и правил, правил и стандартов саморегулирования.

д) выполняет свои обязательства по Договору с нарушением сроков более 15 (пятнадцати) дней, указанных в календарном графике выполнения Работ (приложение № 2);

в) не устранил в согласованные с Заказчиком сроки, отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работ;

7.10. Расторжение Договора, влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня расторжения Договора.

7.11. В случае привлечения Исполнителем к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика, ответственность за действия и последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, несет Исполнитель как за свои собственные,  в соответствии с законодательством РФ.

7.12. На Исполнителе лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата Работ, в том числе по вине субподрядчика, до момента сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8. Порядок рассмотрения споров и расторжение Договора

8.1. В случае, возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Мурманской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Договором.

8.4. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков, в том числе по основаниям, предусмотренным в разделе 7 настоящего Договора.

8.5. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу некачественно выполненных Работ и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. По результатам экспертизы, расходы на её проведение относятся на виновную Сторону.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. В случае если в ходе выполнения Работ возникает необходимость внести изменения в условия договора, в том числе в сроки выполнения Работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в надлежащей форме и оформляться дополнительным соглашением к Договору.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов, носящих общий характер и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В таком случае срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства или их последствия.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменном виде известить о наступлении этих обстоятельств другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Сторона также без промедления, но не позднее 5 (пяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

10.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.

11.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в надлежащей форме и подписаны Сторонами.

11.3. В случае перемены Заказчика, по Договору права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области.

11.6. В случае изменения местонахождения и (или) реквизитов Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до получения уведомления об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.

11.7. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения Договора работы производятся на основании акта сверки расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Договора платежей.

11.8. Все возникающие в ходе исполнения Договора споры, Стороны решают путем переговоров. Претензии Стороны рассматривают в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.

12. Приложения к Договору

| 1. | Приложение № 1 | Техническое задание |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приложение № 2 | Календарный график выполнения Работ |

12. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: НКО «ФКР МО» Юридический/Почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1; ИНН 5190996259, КПП 519001001 Р/сч 40703810741000081293 в Отделение №8627 Сбербанка России г.Мурманск, БИК 044705615, Кор/сч 30101810300000000615 И.о. Генерального директора ________________ Киселёв В.В. «_____» _______________2016 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: «_____» _______________2016 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Руководитель (должность) _________ Ф.И.О. «_____» _______________2016 г. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ___ от ___ ________2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования

1. Предмет, цена Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Работ по технической инвентаризации многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 31 марта 2014 года № 168-ПП, с определением процента износа, предоставлением технических паспортов и выполнением дополнительных работ по обследованию кровель, чердаков, технических этажей и подвалов жилых домов

1.2. Цена Договора составляет _____________________________ (__________________________________) рублей, в том числе НДС ____%,

1.3.  Цена Договора определена на весь срок исполнения Договора, по результатам конкурса,  проведенного _________ (протокол от ____ №___) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору, включая: затраты на транспортные расходы, налоги, сборы пошлины и другие обязательные платежи, а также все иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, в том числе командировочные расходы.

3.1.2. Авансирование Работ Договором не предусмотрено.

1.4. . Авансирование Работ по Договору не предусмотрено.

2. Цели выполнения Работ

2.1. Цель выполнения Работ: техническая инвентаризация 3 075 многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества на территории Мурманской области, а также проведение дополнительной инвентаризации кровель, чердаков и подвалов с определением процента износа, включая подготовку технических паспортов на бумажном носителе и в электронном (оцифрованном) виде, а также предоставлением сведений по износу всех элементов, входящих в перечень, услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в каждом многоквартирном доме в электронном виде, в формате согласованном с Заказчиком.

2.2. Перечень МКД, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества, приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2.3. Наименование и состав Работ:

| № п/п | Наименование | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технический паспорт* на здание (строение) | Раздел I. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели здания: - серия, тип проекта - указываются по проектной документации; - год постройки - год приемки дома в эксплуатацию; - строительный объем - уборочная площадь лестниц - сумма площадей горизонтального сечения лестничных клеток и площадей подступенек; - износ здания и отдельных конструкций и инженерных сетей; - площадь здания; - распределение площади помещений; |
|  |  | Раздел II. Техническое описание здания или его основной пристройки |
|  |  | Раздел III. Благоустройство площади подъездов здания. Все графы заполняются по данным о площади, оборудованной указанными видами благоустройства. |
|  |  | Раздел IV. Сведения о принадлежности |
|  |  | Раздел V. Стоимость здания |
| 2. | Чердаки | Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели, общая площадь, износ отдельных конструкций и инженерных сетей |
| 3. | Подвалы | Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели, общая площадь, износ отдельных конструкций и инженерных сетей |
| 4. | Кровли | Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели, общая площадь, износ отдельных конструкций и инженерных сетей |

*согласно Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской федерации, утвержденной Приказом Минземстроя РФ от 04.08.1998 № 37 (ред. от 04.09.2000).

2.4. Технические требования:

2.4.1. Состав и объем Работ по технической инвентаризации многоквартирных домов на территории Мурманской области, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества, с определением процента износа МКД, предоставлением технических паспортов в электронном виде и выполнении дополнительных работ по обследованию кровли, чердака, технического этажа и подвала жилого дома должен соответствовать нормативным документам:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.1997г. №1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации»; Технический учет жилищного фонда возлагается на специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации – унитарные предприятия, службы, управления, центры, бюро. Специализированные государственные и муниципальные организации технической инвентаризации для целей учета жилищного фонда вправе осуществлять техническую инвентаризацию объектов, относящихся к жилищному фонду, и выдачу технических паспортов на объекты жилищного фонда.

- Приказ Министерство Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» от 04.08.1998г.№37 «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации».

Технические паспорта по каждому многоквартирному дому в 2 (двух) экземплярах: на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр 1 (один) экземпляр в электронном виде.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока, который составляет три года с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.

3.	Источник финансирования

3.1. Субсидии из областного бюджета Мурманской области.

4. Место, условия и сроки выполнения Работ

5.1. Местом выполнения Работ является: Мурманская область, многоквартирные жилые дома Мурманской области, включенные в региональную программу капитального ремонта общего имущества.

5.2. Срок выполнения Работ:

5.2.1. Начало выполнения Работ – дата заключения Договора;

5.2.2. Окончание выполнения Работ в течение 8-ти (восеьми) месяцев со дня заключения Договора, но не позднее 22.07.2017 года.

5.2.3. Результат выполненных Работ Исполнитель передает, а Заказчик принимает по акту приема-передачи, в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

5.  Общее описание и требования к количественным характеристикам (объему) Работ

7.1. Технико-экономические характеристики объема Работ:

Количество многоквартирных домов, подлежащих техническому обследованию составляет: 3 075 (три тысячи семьдесят пять).

6. Требования к техническим характеристикам Работ

8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Мурманской области.

7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии

качества Работ

9.1. Исполнитель обязан обеспечить соответствие условиям Договора по качеству и объемам Работ.

9.2. Если дефекты явились следствием некачественного выполнения Исполнителем Работ, Исполнитель устраняет их за свой счет в течение срока, установленного двухсторонним актом, подписанным Заказчиком и Исполнителем.

Приложение № 2

к Договору № ____ от __.__.2016 г

Календарный график выполнения работ

по технической инвентаризации многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 31 марта 2014 года № 168-ПП

| № п/п | Наименование работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |

| Заказчик НКО «ФКР МО» И.о. Генерального директора __________________ В.В. Киселёв | Исполнитель Руководитель _______________ ______________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к конкурсной Документации от ___ _____2016г.

Расчет начальной (максимальной) цены Договора

Расчет начальной (максимальной)стоимости Работ по технической инвентаризации многоквартирных жилых домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 31 марта 2014 года № 168-ПП, с определением процента износа, предоставлением технических паспортов и выполнением дополнительных работ по обследованию кровель, чердаков, технических этажей и подвалов жилых домов.

Метод: Сопоставимый анализ цен на выполнение Работ по технической инвентаризации объектов жилищного фонда в субъектах Российской Федерации и Мурманской области.

Цель: Определение начальной (максимальной) цены Договора.

Способ изучения: Направление запросов «О стоимости работ».

Период изучения: сентябрь-октябрь 2016 года;

Источники информации:

| № п/п | Наименование источника | Сведения об источнике и исследуемой информации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождения источника | Исследуемый источник цен |
| 1 | Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Мурманской области (ГУПТИ МО) | 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.3 | Запрос о стоимости Работ |
| 2 | Государственное унитарное предприятие Ямало Ненецкого Автономного округа Окружной Центр Технической Инвентаризации (ГУП ЯНАО ОЦТИ) | 269008, г. Салехард,ул. Чубынина, д.14 | Запрос о стоимости Работ |
| 3 | Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Республиканский государственный центр «Недвижимость» (ГУП РК РГЦ «Недвижимость) | 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.4 | Запрос о стоимости Работ |
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска (МУП «БТИ») | 182606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 4а | Запрос о стоимости Работ |

Сводные данные по расчету стоимости Работ по проведению технической инвентаризации многоквартирных жилых домов

на территории Мурманской области

|  | Наименование поставщика | Место нахождения поставщика | Наименование работ | Стоимость работ - руб. за 1м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации Мурманской области (ГУПТИ МО) | 183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.3 | Техническая инвентаризация многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области, входящих в региональную программу капитального ремонта | 16,75 |
| 2. | Государственное унитарное предприятие Ямало Ненецкого Автономного округа Окружной Центр Технической Инвентаризации (ГУП ЯНАО ОЦТИ) | 269008, г. Салехард, ул. Чубынина, д.14 | Техническая инвентаризация многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области, входящих в региональную программу капитального ремонта | 17,32 |
| 3. | Государственное унитарное предприятие Республики Карелия Республиканский государственный центр «Недвижимость» (ГУП РК РГЦ «Недвижимость) | 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.4 | Техническая инвентаризация многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области, входящих в региональную программу капитального ремонта | 15,97 |
| 4. | Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска (МУП «БТИ») | 182606, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 4а | Техническая инвентаризация многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области, входящих в региональную программу капитального ремонта | 16,98 |
|  | Итого: |  |  | 16,76 |

Вывод: в ходе проведенного сопоставимого анализа цен (исследования) на примере четырех организаций, средняя цена на выполнение Работ по технической инвентаризация жилищного фонда Мурманской области за м2 обследуемой площади составляет: 16 рублей 75 копеек (шестнадцать рублей 75 копеек).

Исходя из общей площади общего имущества многоквартирных домов, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, подлежащих технической инвентаризации, равной 1 174 816,73 м2, начальная (максимальная) цена Договора составляет   19 689 928,33 (девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 33 копейки.